Необходимо разработать мобильное приложение на андроид, приложение должно уметь авторизовать пользователя, пользователь должен выбрать нужный объект из списка, сделать несколько фотографий (с возможностью удаления части из них) и отправить фотографии на сервер. Сервер должен записать фотографии с привязкой к пользователю, объекту, датой и временем фото-отчетов. Администратор должен уметь авторизоваться через веб, видеть, создавать и редактировать список объектов и пользователей. Получать список фото-отчетов в виде таблицы о проделанной работе пользователями, в разных срезах: - по дате, в разрезе объектов. - по дате в разрезе пользователей. В каждый отчет можно провалится и получить отображение фотографий в виде каталога фотографий.

https://app.moqups.com/i8UyjL7773/view/page/aa9df7b72

По графику разработки проекта

Сроки 16.09 - 30.09

Первая неделя 16 - 23. Разработка всех экранов с логикой авторизаций , синхронизаций с сервером , выбором и отправлением фото.

Вторая неделя 23-30. Работа с сервером , интеграция API.Подбор шоблона дизайна и интеграция его в проект.Согласование проекта и доработка ошибок или замечаний.